Umowa nr RP.U.  .2017

zawarta w dniu ………. w Otmuchowie, między Gminą Otmuchów NIP 753-23-88-623, ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów, zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym” którą reprezentuje:

Pan mgr inż. Jan Woźniak - Burmistrz Otmuchowa

a

prowadzącym działalność gospodarczą pod naza ……………………………………. NIP ……………. REGON ……………., którą reprezentuje Pan …………………….. – …………

zwanym dalej w treści umowy „Inspektorem” o następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Inspektor zobowiązuje się prowadzić nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi dla zadania:  „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Wierzbno – Broniszowice w obrębie Wierzbno, Broniszowice”  z dofinansowanego ze środków finansowych z budżetu Województwa Opolskiego na dofinansowanie drogi dojazdowej do  gruntów rolnych.

2. Zakres rzeczowy nadzoru został określony w zaproszeniu do składania ofert  z dnia ………….. nr  ……………………… stanowiący wraz z ofertą załącznik nr 1 do umowy.

3. W zakresie wynikającym z niniejszej umowy, Inspektor nadzoru jest upoważniony do występowania wobec Wykonawcy w charakterze przedstawiciela Zamawiającego.

§ 2

- Inspektor nadzoru oświadcza, że posiada kwalifikacje i przygotowanie zawodowe do pełnienia obowiązków inspektora nadzoru dla robót drogowych, co poświadcza zaświadczeniem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa dla …………………….. o numerze …………………………..

- Inspektor nadzoru zobowiązuje się zlecony nadzór inwestorski wykonywać zgodnie z przekazaną mu dokumentacją techniczną, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej i postanowieniami niniejszej umowy.

- Przed rozpoczęciem budowy Inspektor zobowiązuje się zatwierdzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz projekt organizacji terenu budowy sporządzone  przez Wykonawcę inwestycji.

§3

- Do podstawowych obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności Inspektora należy:

- Sprawowanie nadzoru technicznego zgodnie z wymogami ustawy Prawo Budowlane, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót ze szczególnym uwzględnieniem kontroli jakości wykonywanych robót.

- Reprezentowanie interesów Zamawiającego wobec wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego.

- Nadzór inspektorski przy realizacji Inwestycji nad wszystkimi branżami, zgodnie
z przepisami ustawy Prawo Budowlane i innymi obowiązującymi przepisami.

- Koordynowanie prac wykonywanych przez Wykonawcę Inwestycji.

- Wnioskowanie do zatwierdzenia przez Zamawiającego uzgodnionych z autorem projektu wszelkich zmian wnoszonych przez uczestników procesu inwestycyjnego.

- Opiniowanie sporządzonych przy udziale Zamawiającego protokołów konieczności.

- W razie potrzeby wzywanie projektanta na budowę, kierowanie do projektanta zastrzeżeń do projektu, zgłoszonych przez Wykonawców Inwestycji lub Zamawiającego i dokonanie z nim stosownych uzgodnień i wyjaśnień.

- Nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa, ochrony zdrowia, przestrzegania przepisów p. pożarowych, bezpieczeństwa i higieny pracy przez wszystkich uczestników procesu realizacji Inwestycji.

- Dokonywanie przy udziale Zamawiającego czynności odbiorów przewidzianych
w umowie z Wykonawcą.

- Egzekwowania od Wykonawcy Inwestycji i przekazanie Zamawiającemu protokołów odbioru wraz z załącznikami certyfikatów, atestów oraz pełnej dokumentacji powykonawczej.

- Współdziałanie z Instytucją dofinansowującą ww. zadanie.

- Przybycia na każde uzasadnione wezwanie Zamawiającego i Wykonawcy robót objętych nadzorem,

- Udzielenia na żądanie Zamawiającego informacji o stanie realizacji robót.

- Potwierdzenia faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także na żądanie Zamawiającego kontrolowanie rozliczeń budowy.

- Uczestniczenie w komisyjnym odbiorze końcowym zadania oraz w komisjach przeglądów gwarancyjnych.

§4

1. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo:

a. Wydawać kierownikowi budowy potwierdzone wpisem do dziennika budowy polecenia dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu
i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych,

b. Żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych
w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.

§5

- Zamawiający na czas realizacji przedmiotu umowy, udostępni Inspektorowi  nadzoru następujące dokumenty:

- Dokumentację projektową dotyczącą nadzorowanych robót

- Umowę zawartą z Wykonawcą robót

- Inspektor Nadzoru oświadcza, że zapoznał się z umową jaką Zamawiający zawarł z Wykonawcą, z dokumentacją techniczną i innymi dokumentami związanymi z prowadzonym zadaniem.

§6

Inspektor zobowiązuje się zawiadamiać Zamawiającego niezwłocznie (najpóźniej w terminie 24 godzin) o zaistniałych na budowie nieprawidłowościach.

§7

Czas trwania nadzoru inwestorskiego ustala się na okres od dnia rozpoczęcia robót przez Wykonawcę do dnia podpisania protokołu odbioru robót bez wad i usterek.

§8

1. Inspektor zobowiązuje się stawiać się na terenie budowy bez dodatkowego wezwania na czas wykonywania robót wymagających jego nadzoru, nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu,
i dokumentować swoje wizyty wpisem do dziennika budowy, z podaniem zakresu robót, które zostały przez niego sprawdzone.

2. Zamawiający  ma prawo do odstąpienia od umowy w przypadku nieusprawiedliwionego niestawiennictwa Inspektora na terenie budowy pomimo wezwania.

3. Dokumentem stwierdzającym pobyt Inspektora na budowie oraz treść jego zaleceń powizytacyjnych jest wpis do dziennika budowy lub pisemne potwierdzenie pobytu przez Zamawiającego.

§9

1. Strony zgodnie ustalają wynagrodzenie za powierzone prace w wysokości ……….. zł brutto (słownie: ………………………………………………………………złotych 00/100).

2. Do kwoty określonych w ust. 1 doliczony został podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Rozliczenie wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury wystawionej za okres wskazany
w §7.

4. Podstawę do wystawienia faktury za wykonanie przedmiotu umowy, stanowi podpisany przez Zamawiającego i Inspektora protokół końcowy odbioru robót objętych nadzorem.

5. Zapłata faktury nastąpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

6. Należność zostanie uregulowana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze.

7. Wykonawca oświadcza , że jest podatnikiem podatku VAT.

§10

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w każdym czasie w przypadku stwierdzenia niewykonania lub nienależytego wykonania przez Inspektora obowiązków określonych niniejszą umową lub wynikających z przepisów prawa, a także w przypadku utraty uprawnień do wykonania czynności w zakresie objętym umową.

§11

1. Inspektor zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących wysokościach i przypadkach:

a. za rozwiązanie umowy z przyczyn Zamawiającego za które odpowiedzialność ponosi Inspektor - w  wysokości 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100),

b. za rozwiązanie umowy ze swej winy - w  wysokości 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100),

2. Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§12

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, na podstawie określonych poniżej warunków:

- wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, w tym na skutek działania siły wyższej,

- zmiany regulacji prawnych obowiązujących w dniu zawarcia umowy , a mających istotny wpływ na realizację umowy, a w szczególności zmiany stawki podatku od towarów i usług,

- zmiany danych teleadresowych Stron umowy określonych w umowie,

- w przypadku zmian korzystnych dla Zamawiającego,

- wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

§13

W przypadku odstąpienia od umowy przez którąś ze stron, Inspektorowi należy się wynagrodzenie za zakończony etap prac.

§14

W zakresie nieunormowanym niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§15

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

INSPEKTOR						ZAMAWIAJĄCY